**Приложение №2 к Извещению о закупке**

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»)*,* именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор) о нижеследующем:

**Определения**

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

**«Акт сдачи-приемки выполненных работ» -** Акт приемки выполненных Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

**«График производства работ»**- приложение к Договору, содержащее сроки начала и окончания Работ, а при необходимости - промежуточные сроки выполнения отдельных этапов Работ.

**«Исполнительная документация»** - совокупность документов, отражающих ход производства Работ, в том числе:

* схемы размещения Оборудования;
* сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
* акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного оборудования;
* журналы производства работ;
* другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

**«Материалы» -** любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для пуско-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющих их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

**«Оборудование»** - оборудование, предусмотренное Спецификацией оборудования, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию которого необходимо произвести по Договору и, предоставляемое Заказчиком по форме ОС-15.

**«Площадка»** - территория, на которой выполняются Работы.

**«Работы»** - все работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и перечисленные в Приложении № 1 () к настоящему Договору.

1. **Предмет Договора**
   1. По настоящему Договору Подрядчик по Заданию Заказчика, обязуется выполнить Работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, включая обеспечение Работ Материалами и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
   2. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на Площадках, адреса которых указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.
   3. Работы, предусмотренные настоящим Договором выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), проектной документацией, утвержденной Заказчиком.
2. Цена Договора и порядок расчетов

# 2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (цена Договора) составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_коп., в т.ч. НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и включает в себя стоимость поставляемых Материалов, которая составляет \_\_\_ ( ) рублей \_\_ коп., в том числе НДС (18%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и не подлежит изменению в период действия настоящего Договора.

Стоимость Материалов включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену договора.

2.2. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ, Стороны подпишут соответствующее соглашение.

2.3. Оплата выполняемых Работ (включая Материалы) осуществляется в следующем порядке:

*.*

2.3.1. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения оригинала счета на оплату, после подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) и предоставления соответствующего оригинала счета-фактуры, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом. Подрядчик выставляет счет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ.

2.3.2. В случае если Акт о приемке выполненных работ подписан с замечаниями, Заказчик производит оплату стоимости Работ после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждается путем подписания Сторонами соответствующей ведомости устранения замечаний.

2.4 Подрядчик обязан выставлять счета-фактуры в соответствии с законодательством РФ.

2.5 Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

1. **Сроки выполнения обязательств**

3.1. Срок выполнения Работ по Договору определяется в соответствии с Графиком производства работ, приведенным в Приложение № 4 к Договору.

3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий период.

## 3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1. **Обязательства Сторон**

**4.1.** **Обязательства Заказчика**

4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ.

4.1.3. Принять качественно выполненные Работы.

**4.2. Обязательства Подрядчика**

4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

4.2.2.  Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.3.  Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ.

4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Заданием, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.2.7. Предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведенной в Приложении №\_\_ к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае не предоставления Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении №\_\_ к Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

1. **Производство Работ**

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает Акты сдачи-приемки выполненных работ, оформленные Подрядчиком, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки, при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время производства Работ.

5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

5.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- непригодности предоставленного Заказчиком Оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

5.4. Подрядчик обязан вывезти в 3 (трёх) -дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы Площадок принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор и пр.

5.5. Подрядчик разрабатывает и отправляет на утверждение Заказчику программу и методики испытаний в течение \_5\_(пяти) дней с момента заключения настоящего Договора. Заказчик рассматривает полученный проект программы и методики испытаний и утверждает либо направляет Подрядчику замечания в течение \_3\_(трёх) рабочих дней с момента получения программы и методики испытаний.

5.6. По окончании выполнения Работ по Договору, Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний. В течение 3 (трёх) рабочих дней Стороны формируют двухстороннюю комиссию для проведения приемо-сдаточных испытаний (далее - ПСИ).

5.7. Приемо-сдаточные испытания проводятся на основании разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программы и методики испытаний и по их результатам подписывают протокол проведения приемо-сдаточных испытаний, в котором отражают результат приемо-сдаточных испытаний, все выявленные недостатки и сроки их устранения.

5.8. Если протокол приемо-сдаточных испытаний фиксирует отрицательный результат проведения испытаний (наличие замечаний, недостатков), Подрядчик устраняет недостатки, указанные в протокол приемо-сдаточных испытаний, и Стороны повторно проводят приемо-сдаточные испытания.

5.9. По окончании приемо-сдаточных испытаний Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней. Исполнительная документация передается в трех экземплярах. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за строительством, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

5.10.Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными органами/организациями и заинтересованными лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

5.11.С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

1. **Гарантии качества**

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Задания на выполнение работ, условиями настоящего Договора.

Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные (использованные) Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.

## 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах используемых Материалах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

## 6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

## 6.5. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

# Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

7.2. Заказчик принимает на себя обязательство предоставить Оборудование, включая его доставку, которое передается Подрядчику по акту о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15), а Подрядчик обязуется оформить представленные Заказчиком акты о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15), а также оформить ведомости установленного и смонтированного Оборудования по Площадкам по форме, определенной Заказчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность и риск случайной гибели Оборудования, переданного ему по акту о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15), с момента его передачи до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

# Сдача и приемка Работ

## 8.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании приемо-сдаточных испытаний и передачи Заказчику смонтированного Оборудования, прошедшего настройку и паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями и приложенными к ней, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (т.е. акт по форме № КС-2 с приложением справки по форме № КС-3) в 2-х экземплярах.

8.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением необходимых документов, обязуется подписать и направить один экземпляр акта Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения.

8.3.  При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Оборудования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.4. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

# Ответственность Сторон

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.

9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате просрочки.

9.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании требования, предъявленного в письменной форме. Если соответствующее требование одной Стороны не будет направлено в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

9.7. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Подрядчика (включая односторонний отказ от исполнения договора) последний уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.

Положения настоящего пункта не применяются в случае расторжения договора, вызванного неисполнением обязательств со стороны Заказчика (в соответствии с п. 14.1 договора).

# Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

1. **Конфиденциальность**

11.1.Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

11.4.Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

11.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

11.5.3.информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

11.5.4.информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6.Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

1. **Уведомления**

12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же пeрeданы лично по приведенным ниже адресам. Датой увeдомлeния считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

###### Для Заказчика:

###### Организация: ПАО «Башинформсвязь»

Ф.И.О.: Кощеев С.А.

Адрес: :  450000, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1

Телефон: 8-(347)-221-54-18, Факс: (347\_-276-41-24

e-mail: Koshcheev@bashtel.ru

###### Для Подрядчика:

Организация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

1. **Применимое право и порядок разрешения споров**

13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

**14. Расторжение Договора**

14.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение 14\_ (четырнадцати) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 14(четырнадцать) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

**15. Иные положения**

15.1.  По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

15.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

15.3. При получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ/оказания услуг, поставки оборудования Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ/оказании услуг, поставки оборудования.

15.4.  Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

*15.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.*

15.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. -  Задание на выполнение работ;

Приложение № 2. - Сводный сметный расчет с приложениями/Протокол согласования договорной цены с приложениями;

Приложение № 3. - Спецификация оборудования, передаваемого Заказчиком для проведения Работ, и адреса технологических площадок;

Приложение № 4. - График производства работ.

**16. Реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| Заказчик: | | Подрядчик: | |
| **ПАО «Башинформсвязь»**  ИНН/КПП 0274018377/997750001  ОГРН 1020202561686  Адрес: 450000, РФ, РБ, г, Уфа, ул. Ленина, 32/1.  **Почтовый адрес:** 450000, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1.  **Р/с № 40702810900000005674** в ОАО АБ «Россия» г. Санкт-Петербург,  К/с № 30101810800000000861 в Северо-Западном Главном Управлении Банка России  БИК 044030861  ОКВЭД 64.20.11  ОКПО 01150144  Телефон: (347)-250-23-39  Факс: (347)-250-73-01  Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Почтовый адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**  **Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| Заказчик:  Генеральный директор  ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
|  | |  | |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Задание

на выполнение работ

по внедрению АИИС КУЭ, этап 1

на объектах ПАО «Башинформсвязь»

Состав работ:

1 Ревизия существующих измерительных комплексов с заменой элементов (трансформаторы тока, электросчетчики, вторичные цепи) не соответствующих метрологическим и техническим характеристикам создаваемой АИИС КУЭ.

2 Поставка оборудования, материалов и программного обеспечения, необходимого для выполнения всего объема работ;

3 Организация допуска в эксплуатацию (пломбировка) измерительных комплексов;

4 Монтаж устройств передачи данных и элементов, обеспечивающих бесперебойную работу АИИС КУЭ;

5 Пуско-наладочные работы уровня измерительных комплексов, программирование электросчетчиков, создание центра сбора и обработки данных, организация сбора и обработки данных с приборов учета.

6 Проведение опытной эксплуатации и устранение дефектов.

7 Разработка и предоставление исполнительной документации на созданную систему АИИСКУЭ.

8 Сдача системы в эксплуатацию, получение акта допуска.

9 Обучение персонала ПАО «Башинформсвязь» для самостоятельной работы по формированию отчетов и обработке данных поступающих на ЦСОД ПАО «Башинформсвязь»

Результатом Работ должно быть:

Выполнение работ по внедрению Автоматической системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на базе интервальных (почасовых) приборов учета электрической энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |

Приложение №2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г

Протокол

соглашения о договорной цене

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»)*,* именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий протокол соглашения договорной цены о нижеследующем:

Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за выполнение Работ в сумме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18 % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ коп.

Приложение №1. –Спецификация Работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Заказчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Подрядчик:** |  |

Приложение №1. к Протоколу соглашения

о договорной цене

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Спецификация Работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Вид работ** |  |
| 1. | Проект (включая согласование в ООО «ЭСКБ») |  |
| 2. | Монтажные работы |  |
| 3. | Опломбировка приборов учета  (замена счетчиков по необходимости) |  |
| 4. | Пусконаладочные работы |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

Приложение №3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Перечень Оборудования, поставляемого подрядчиком**

**для проведения Работ, и адреса Площадок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | адреса площадок | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  |  | | |
| **1** | «Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Уфа, Ул. Борисоглебского, 41 | шт. | 2 |
| **2** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Уфа, Ул. Российская, 19 | шт. | 2 |
| **3** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Уфа, Ул. Луганская, 37а | шт. | 2 |
| **4** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Уфа, Ул. Гагарина, 39/2 | шт. | 1 |
| **5** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Стерлитамак, АТС-21/25 | шт. | 2 |
| **6** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Стерлитамак, АТС-26 | шт. | 2 |
| **7** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Салават, АТС-35 | шт. | 2 |
| **8** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | Г. Октябрьский, АТС-6 | шт. | 2 |
| **9** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | РТПС Месягутово | шт. | 2 |
| **10** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | РТПС Белебей | шт. | 2 |
| **11** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | РТПС Салават | шт. | 3 |
| **12** | Меркурий-230 АМ-03 PQRSIDN» | РТПС Баймак | шт. | 2 |
| **13** | Трансформаторы тока низковольтные  (при необходимости см. срок поверки) | Для объектов установок новых эл. счетчиков (пункт 1-12 приложение №3) | шт. | 72 |
| **14** | Контроллер ICP CON RS-485/Ethernet с БП (шкаф учета) (ADAM или аналогичный) | На все объекты, включаемых в систему АИИС КУЭ, этап 1, (адреса объектов в п.2 и п.3 приложение №4) | шт. | 21 |
| **15** | Опросный ПК (сервер сбора данных) с лиц. ОС и СУБД ПО «Пирамида 2000. АРМ». Специализированное ПО на рабочее место оператора. ПО «Пирамида 2000. Сервер» Специализированное ПО для сбора и обработки данных. ПО «Пирамида 2000. Модуль субъекта РРЭ» Специализированное ПО для автомати-ческой отправки отчетов в виде макетов формата 80020 с ЭЦП в ООО «ЭСКБ». | г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 | компл. | 1 |
| **16** | GSM-модем Simens MS-35i (или аналогичный) с БП и антенной. | г. Нефтекамск РРС, с. Бураево РПТС, с. Месягутово РТПС, г. Белебей РТПС, г. Баймак РТПС, г. Салават РТПС. | шт. | 6 |
|  | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

**График производства работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес/наименование площадки | | Наименование работ | Состав работ | | Дата начала работ | Дата окончания работ |  |
| 1 | Система АИИС КУЭ | | Проект, согла-сование с ООО «ЭСКБ» | Проектирование, согласование с ООО «ЭСКБ». | | 21.12.15 | 25.12.15 |  |
| 2 | г. Уфа, Ул. Гоголя, 59 (CHII) | | Проверка эл. счетчиков | Ревизия, программи-рование, опломбиров-ка существующих электросчетчиков. Замена при несоот-ветствии техническим характеристикам, создаваемой АИИС КУЭ. Установка Контроллера ICP CON RS-485/Ethernet с БП (шкаф учета) | | 28.12.15 | 01.02.16 |  |
| г. Уфа, Ул. Победы, 21/1 | |  |
| г. Уфа, Ул. Рабкоров, 6/1 | |  |
| г. Уфа. Ул. Ахметова, 316/3 | |  |
| г. Нефтекамск РРС | |  |
| г. Кумертау, АТС-4/5 | |  |
| г. Уфа, ул. Российская 19 (ТП-6470) | |  |
| с. Бураево РПТС | |  |
| г. Уфа, ПРС "Алтай" | |  |
| 3 | г. Уфа, Ул. Борисоглебского, 41 | | Замена эл.счетчиков | Замена существую-щих эл. счетчиков на соответствующие эл. счетчики техни-ческим характерис-тикам создаваемой АИИС КУЭ с транс-форматорами тока, вторичные цепи. программирование, опломбировка, уста-новка Контроллера ICP CON RS-485/Ethernet с БП (шкаф учета) | | 28.12.15 | 01.02.16 |  |
| г. Уфа, Ул. Российская, 19 | |  |
| г. Уфа, Ул. Луганская, 37а | |  |
| г. Уфа, Ул. Гагарина, 39/2 | |  |
| г. Стерлитамак, АТС-21/25 | |  |
| г. Стерлитамак, АТС-26 | |  |
| г. Салават, АТС-35 | |  |
| г. Октябрьский, АТС-6 | |  |
| с. Месягутово РТПС | |  |
| г. Белебей РТПС | |  |
| г. Салават РТПС | |  |
| г. Баймак РТПС | |  |
| 4 | г. Уфа, ул. Ленина. 32/1 | | Организация рабочего места, Пуско-наладка | Создание центра сбора и обработки данных. Проверка работоспособности АИИС КУЭ | | 02.02.16 | 04.02.16 |  |
| 5 | г. Уфа, ул. Ленина. 32/1 | | Сдача работ | Ввод в эксплуатацию | | 04.02.16 | 08.02.16 |  |
| Заказчик: | | | Подрядчик: | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |