Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) по объектам 2014 года (зона ЦТЭ)

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги  методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК на объектах строительства 2014 года (зона ЦТЭ) |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 1 947 300,00 руб. (Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот рублей) на 1380м ГНБ (или 1411,08 руб./м). Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень ГНБ и сроки исполнения

| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | ЦТЭ |  |  |  |
|  | Строительство МСС ВОЛП Нижегородка-Аэропорт Уфа (1 переход через р.Берсувань в районе д.Березовка Уфимского р-на, 1 труба) | 150 Грунт 2-3 категории | 605004182014-0204 | 20.09.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Старогумерово Кушнаренковский РУС (1 переход через нефтепровод в районе н.п. Новобаскаково Уфимского р-на, 1 труба) | 180 Грунт 2-3 категории | 202001018014-0093 | 20.09.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Старые Камышлы Кушнаренковский РУС (1 переход через автодорогу М-7 и нефтепровод в районе н.п.ШариповоУфимского р-на, 2 трубы) | 215 (2 трубы) Грунт 2-3 категории | 202001018014-0094 | 20.09.14г. |
|  | Реконструкция МСС ВОЛП Урман-Ауструм Иглинский РУС (1 пересечение коммуникаций и автодороги М-5 «Урал» на 1522+260км у н.п.Ауструм Иглинского р-на, 2 трубы) | 230 (2 трубы) Грунт 2-3 категории | 605001069514-0156 | 20.09.14г. |
|  | Строительство МСС ВОЛП Кальтовка-Валентиновка Иглинский РУС (2 перехода: 1) через р.Курт у н.п. Успенка Архангельского р-на, 60м, 1 труба; 2) через р.Сим у н.п.Кузнецовка Иглинского района, 180м, 1 труба) | 60+180 Грунт 2-3 категории | 605004182014-0207 | 20.09.14г. |
| - 11 | Реконструкция МСС ВОЛП Улу-Теляк - Лемезы Иглинский РУС (3 перехода: 1) через автодорогу М-5 «Урал» на 1539+160км, 154м, 2 трубы; 2) через кабели связи на участке Подольский – Улу-Карамалы, 46м, 1 труба; 3) через р.Сим на участке Хлавинка-Расмикеево, 110м, 1 труба) | 154 (2 трубы)+ 46 (1 труба)+ 110 (1 труба) Грунт 2-3 категории | 605001069514-0155 | 20.09.14г. |
|  | Реконструкция МСС Калтыманово-Бибахтино-Турбаслы Иглинский РУС (1 пересечение р.Юрмаш в овраге на участке Бибахтино-Турбаслы, 1 труба) | 55 Грунт 2-3 категории | 605004189514-0206 | 20.09.14г. |
|  | ВСЕГО | 1380 | 1 947 300 |  |

| 8. | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. - Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |

Первый заместитель генерального директора-

Технический директор						Янышев Р.М.

«___» _____________ 2014г.

Заместитель технического директора

По развитию								Акульшин В.Н.

«___» _____________ 2014г.

Начальник ПСО ЦАУ						Свешников В.В.

«___» _____________ 2014г.

Начальник ОР ЦАУ							Тимофеев И.А.

«___» _____________ 2014г.

Начальник ОКС ЦАУ						Исмагилов Р.А.

«___» _____________ 2014г.