- ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

- В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- № 31908265709 ОТ 03.09.2019 г. НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

- (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 от 03.09.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Башинформсвязь» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора предметом которого является:

- ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

| №№ п.п. | № п.п., № раздела (наименование раздела, подраздела) Извещения о закупке, Документации о закупке | Содержание до изменения | Содержание после изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИЗВЕЩЕ НИЕ О ЗА КУП КЕ | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Первый этап - 150 шт. до 01.12.2019; Второй этап - 115 шт. до 01.01.2020; Третий этап - 115 шт. до 01.02.2020; Четвёртый этап – 115 шт. до 01.03.2020; Пятый этап – 114 шт. до 01.04.2020; | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Первый этап - 150 шт. до 01.12.2019; Второй этап - 115 шт. до 20.01.2020; Третий этап - 115 шт. до 17.02.2020; Четвёртый этап – 115 шт. до 20.03.2020; Пятый этап – 114 шт. до 19.04.2020; |
| 2. | Документация о закупке | П. 18 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Первый этап - 150 шт. до 01.12.2019; Второй этап - 115 шт. до 01.01.2020; Третий этап - 115 шт. до 01.02.2020; Четвёртый этап – 115 шт. до 01.03.2020; Пятый этап – 114 шт. до 01.04.2020; | П. 18 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Первый этап - 150 шт. до 01.12.2019; Второй этап - 115 шт. до 20.01.2020; Третий этап - 115 шт. до 17.02.2020; Четвёртый этап – 115 шт. до 20.03.2020; Пятый этап – 114 шт. до 19.04.2020; |
|  |  | - Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ № п/п; Наименование этапа; Окончание выполнения этапа. 1; Монтаж и ПНР 150 КФВФ; до 01.12.2019 г.. 2; Монтаж и ПНР 115 КФВФ; до 01.01.2020 г.. 3; Монтаж и ПНР 115 КФВФ; до 01.02.2020 г.. 4; Монтаж и ПНР 115 КФВФ; до 01.03.2020 г.. 5; Монтаж и ПНР 114 КФВФ; до 01.04.2020 г.. | - Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ № п/п; Наименование этапа; Окончание выполнения этапа. 1; Монтаж и ПНР 150 КФВФ; до 01.12.2019 г.. 2; Монтаж и ПНР 115 КФВФ; до 20.01.2020 г.. 3; Монтаж и ПНР 115 КФВФ; до 17.02.2020 г.. 4; Монтаж и ПНР 115 КФВФ; до 20.03.2020 г.. 5; Монтаж и ПНР 114 КФВФ; до 19.04.2020 г.. |
| 3. |  | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Внесены изменения по тексту Технического задания |
| 4. |  | РАЗДЕЛ V. Проект договора | РАЗДЕЛ V. Проект договора |
|  |  | П. 2.10 - отсутствует | Пункт 2.10. Настоящий Договор заключен во исполнение государственного контракта (далее – Контракт) на оказание услуг по аренде комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Республике Башкортостан №1001 от 31.08.2019 (Идентификационный код закупки: 192027493518002740100100160017739244). В соответствии с требованиями Контракта по Договору осуществляется банковское сопровождение, предусмотренное статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 года № 963. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по Договору на отдельном счете для проведения операций, открытом Заказчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта. |
|  |  | Приложение № 1 к проекту Договора - ТЕхническое задание | Внесены изменения по тексту Приложение № 1 к проекту Договора - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
|  |  | Приложение №3 к проекту Договора График исполнения обязательств №; Наименование обязательства; Состав обязательства; Дата начала выполнения обязательства; Дата окончания выполнения обязательства; Ожидаемый результат/ отчетные документы. 1; Первый этап; 150 Комплексов ФВФ; С даты подписания Договора; 01.12.2019; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 2; Второй этап; 115 Комплексов ФВФ; 01.01.2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 3; Третий этап; 115 Комплексов ФВФ; 01.02.2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 4; Четвертый этап; 115 Комплексов ФВФ; 01.03.2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 5; Пятый этап; 114 Комплексов ФВФ; 01.04.2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. | Внесены изменения в Приложение №3 к проекту Договора График исполнения обязательств №; Наименование обязательства; Состав обязательства; Дата начала выполнения обязательства; Дата окончания выполнения обязательства; Ожидаемый результат/ отчетные документы. 1; Первый этап; 150 Комплексов ФВФ; С даты подписания Договора; 01.12. 2019; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 2; Второй этап; 115 Комплексов ФВФ; 20.01. 2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 3; Третий этап; 115 Комплексов ФВФ; 17.02. 2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 4; Четвертый этап; 115 Комплексов ФВФ; 20.03. 2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. 5; Пятый этап; 114 Комплексов ФВФ; 19.04. 2020; Смонтированные в соответствии с ТЗ Комплексы ФВФ КС-2, КС-3, КС-11, Исполнительная документация. |