Приложение № 1.3. к Документации о закупке

График выполнения работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес поставки | Наименование изделия | Количество | Сроки (периоды) поставки и установки. | |
|  | г. Бирск  Октябрьская площадь,4 | Дверь, противопожарная | 1 | 15.06.2016 | 15.06.2016 |
|  | г. Дюртюли, Ленина,20 | Дверь, противопожарная | 1 | 16.06.2016 | 16.06.2016 |
|  | г. Мелеуз, Воровского, 2 | Дверь, противопожарная | 1 | 17.06.2016 | 16.06.2016 |
|  | с. Большеустьикинское, ул. Ленина, 24 | Двери, люк противопожарные | 5  1\*\* | 20.06.2016 | 23.06.2016 |
|  | с. Бакалы, ул. Мостовая,4 | Дверь противопожарная | 2 | 24.04.2016 | 24.06.2016 |
|  | г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая,30 | Дверь, противопожарная | 2 | 27.06.2016 | 27.06.2016 |
|  | г. Салават, ул. Октябрьская,33, | Дверь, противопожарная | 3 | 28.06.2016 | 29.06.2016 |
|  | г. Октябрьский, ул. Ленина,59 | Дверь, противопожарная | 2 | 04.07.2016 | 04.07.2016 |
|  | г. Уфа,  ул. Ленина, 32/1 | Дверь противопожарная | 2  1\* | 5.09.2016 | 5.09.2016 |
|  | г. Уфа,  ул. Правды, 17 | Двери противопожарные | 2\* | 6.09.2016 | 6.09.2016 |
|  | г. Уфа,  ул. Т. Янаби,32/1 | Дверь противопожарная | 1 | 7.09.2016 | 7.09.2016 |
|  | с. Зилаир, ул. Ленина, 64 А | Дверь, противопожарная | 2 | 12.09.2016 | 12.09.2016 |
|  | с. Кушнаренково, ул. Октябрьская,64 | Двери, люк противопожарные | 4  1\*\* | 3.10.2016 | 5.10.2016 |
|  | г. Сибай, ул. Горького, 53 А | Дверь, противопожарная | 2 | 10.10.2016 | 10.10.2016 |

Примечание:

\* - дверь противопожарная двупольная;

\*\* - люк противопожарный.