Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) по объектам 2014 года (зоны Бирского и Туймазинского МУЭС)

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги  методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство (двенадцатизначные коды ИП), капремонт внутризоновых линий связи и местных сетей (код Р 51004) |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК на объектах строительства 2014 года (зоны Бирского и Туймазинского МУЭС) |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 1 783 600,00 руб.(Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот рублей) на 1264м ГНБ (или 1411,08 руб./м). Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень ГНБ и сроки исполнения

| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Данные МУЭС |  |  |  |
|  | Бирский МУЭС |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа ADSL Янаульский РУС (1 переход через р.Орья у н.п. Байгузино Янаульского р-на, 1 труба) | 60 Грунт 2-3 категории | 202001016014-0030 | 20.06.14 |
|  | Строительство сети доступа ADSL Аскино, Старокочкильдино Аскинский РУС (1 переход через р.Тюй у н.п. Старокочкильдино Аскинского р-на, 1 труба) | 120 Грунт 2-3 категории | 202001017114-0025 | 20.07.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Верхнетатышлинский РУС (1 переход через 2 оврага у н.п. Верхнекудашево Татышлинского р-на, 1 труба) | 100 Грунт 2-3 категории | 202001017814-0022 | 20.05.14г. |
|  | МСС РМ-3 Новый Акбуляк (переход через р.Байки у н.п. Н.Акбуляк Караидельского района) | 168 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.06.14 |
|  | Туймазинский МУЭС |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа ADSL Языковский РУС (1 переход через нефтепровод «Калтасы-Языково-Салават» у д. Таллыкуль Благоварского р-на, 1 труба) | 65 Грунт 2-3 категории | 202001014714-0073 | 20.08.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Миякинский РУС (1 переход через нефтепровод «Шкапово-Салават» у д.Родниковка Миякинского р-на, 1 труба) | 70 Грунт 2-3 категории | 202001018814-0075 | 20.06.14г. |
|  | МСС Рождественка – Три Ключа (пересечение магистрального газопровода у д.Рождественка Шаранского района) | 202 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.05.14г. |
|  | МСС Туймазы – Какрыбашево (пересечение р.Усень в 1500м от г.Туймазы) | 168 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.07.14г. |
|  | ЭТУС №3 Бирск |  |  |  |
| - 11 | ОК – 731 РТС Благовещенск – Бирск (переустройство воздушного перехода через овраг в н.п.Угузево Бирского района на переход, выполненный методов ГНБ) | 168 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.08.14г. |
|  | ЭТУС №4 Бирск |  |  |  |
|  | ОК – 704 Давлеканово – Раевка (переустройство речного перехода через р.Тюлянь) | 59 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.08.14г. |
|  | ОК – 708 Туймазы – Шаран (переустройство речного перехода через р.Тегерманелга) | 84 Грунт 2-3 категории | Р 51004 | 20.07.14г. |
|  | ВСЕГО | 1264 |  |  |

| 8. | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно Задания, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. - Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, 1.Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 (Оба контакта по 12-значным кодам ИП) 2.Отдел организации эксплуатации транспортных сетей, Силов К.В. (347)2215409, Мухамадеев А.В. (347)2215587 (Оба контакта по коду ИП «Р 51004») |