Приложение №1.1 к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту прилегающей**

**территории здания г. Уфа, ул. Ленина, 30/1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Административное здание |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Уфа, ул. Ленина, 30/1 – 934 529, 97 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1 - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно пункта 8 Технического  задания (перечень видов и объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложения № 1.2.  (Локальный сметный расчет) к Документации о закупке  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР с указанием графика выполнения  работ (по форме Приложения №3 к проекту договора,  являющемуся Приложением № 2 к Документации о закупке).  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт  приемки объекта в эксплуатацию.  9. Предоставить исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Перечень видов и объемов работ | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1:  - Разборка плитных тротуаров и дорожек - 800 м2.  - Укладка тротуарной плитки (брусчатки) «Кирпичик» -  700м2  - Разборка бортовых камней на бетонном основании -  70 м.  - Установка бортовых камней бетонных БР100.30.15 В30-  70 м.  - Ремонт асфальтобетонной отмостки толщ.14см –175 м2  - Разборка облицовки стен из гранитных плит- 12 м2  - Облицовка стен гранитными плитами (изделия  архитектурно-строительные толщ.15мм) – 12м2. |
| 9. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |