Задание на выполнение работ

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги  методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) по объектам 2012 года

| № п/п | Наименование объекта | Длина ГНБ, м | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Данные по проектам |  |  |  |
| 1 | Реконструкция МСС ВОЛС на уч-ке Раевка-Нигматуллино Альшеевского района | 83+115=198 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 2 | Реконструкция МСС ВОЛС на уч-ке Ермекеево-Тарказы Ермекеевского района | 120+110=230 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 3 | Строительство МСС СТС АТС-3/1-Дарьино-Троицкое Мелеузовского района | 60 (2трубы) | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 4 | Мультисервисная сеть широкополосного доступа г.Кумертау, 5 этап | 45 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
|  | Данные МУЭСов |  |  |  |
|  | Стерлитамакский МУЭС |  |  |  |
| 5 | Реконструкция абонентских линий АТС Покровка Стерлитамакского р-на | 140 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 6 | Прокладка ВОЛС Стерлитамак-Заливной-Покровка | 70 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 7 | Реконструкция абонентских линий АТС п.Скворчиха, Верхотор | 150 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 8 | Строит-во сети доступа FTTH с.Красноусольский (Гафурийского р-на) | 50+75+70=195 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 9 | Развитие сетей абон. И ШПД доступа п.Детск.Санаторий Гафурийский р-н | 80+80=160 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
| 10 | Развитие сетей абон. И ШПД доступа д.СаитБаба Гафурийский р-н | 85 | 01.07.2012 – 30.09.2012 |  |
|  | ВСЕГО | 1333 |  |  |

В сумму договора включены: стоимость материалов, транспортные услуги

Исполнитель - куратор

Галиева Г.Х.

ПСО, 276-40-74

Объекты Стерлитамакского МУЭС:

Стерлитамак СТС

Реконструкция абонентских линий АТС Покровка:

переход через реку Иргизла (70 м)

переход через реку Меселька (70 м)

Прокладка ВОЛС Стерлитамак-Заливной-Покровка:

Участок н.п. Заливной через старицу р. Белая (70 м)

Участок н.п.Золотоношка через реку (70 м) (объект 2011 года)

Участок н.п. Муравей через реку Куганак (70 м) (объект 2011 года)

Ишимбайский РУС

Реконструкция абонентских линий АТС п.Скворчиха, Верхотор

Участок Петровск-Кузяново

переход через магистральный газ высокого давления  (150 м) (Тех.Условия выданы до 11.12 г.)

Федоровский РУС

Текущая эксплуатация

Переход через дорогу в 3 местах (разрешение на пропил не дают) общая протяженность (150 м)

Красноусольский РУС

ЦАТС	Микрорайон " Лубат" ч/з автодорогу Красноусольск - Санаторий "Красноусольск"	 50 м.

ЦАТС	ВОЛС Красноусольск - Ташбукан ч/з р. Тюлькас - 80 м.

Табынск Отпайка от РМ  - д. Архангельское ч/з овраг - 90 м.

Родина  въезд с-з Родина ч/з р. Усолка - 70 м.

Утяк	отпайка РМ  - д. Утяк ч/з овраг - 75 м.

ЦАТС	ВОЛС Красноусольск - Б. Озеро ч/з овраг - 75 м.

ЦАТС	ул. Афганская ч/з р. Тюлькас - 70 м.

Санаторий « Красноусольск» ч/з  Усолка	- 80 м.

Саит - Баба	 д. Саит – Баба ч/з площадь - 85 м.

Исполнитель - куратор

Коршунов А.М.

Стерлитамакский МУЭС

3473201400