Техническое задание

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Реконструкция МСС ВОЛП Иглино-Балтика-Кальтовка»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Иглинского района |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС Иглино-Балтика-Кальтовка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей без учета НДС - без учета стоимости материалов, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.11.2013 г. |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство ВОЛС в Иглинском районе: МСС Иглино-Балтика-Кальтовка – 25,7 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Иглино-Балтика-Кальтовка: 3.1.1. Прокладка ВОК в грунте – 42,45 км. 3.1.2. Устройство скрытых переходов через а/д – 4 шт. 3.1.3. Устройство открытых переходов через а/д – 5 шт. 3.1.4. Монтаж оптических муфт – 10 шт. 3.1.5. Установка и заземление КУС – 2 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-8 – 5 шт. 3.1.7. Установка плакатов указательных – 48 шт. 3.1.8. Установка замерных столбиков – 24 шт. 3.1.8. Прокладка ленты сигнальной – 24,36 км. 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки 5. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9 | Контактное лицо | Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р., тел. 8 -347- 221 – 54- 26, e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru. |