|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Генеральный директор  ОАО "Башинформсвязь"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Р. Сафеев/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 год |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (далее - ПАО «Башинформсвязь», Заказчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора **на выполнение подрядных работ по строительству сети FTTB г. Уфа 7 этап**  для нужд ПАО «Башинформсвязь» (далее по тексту – Открытый запрос предложений, закупка).

|  |  |
| --- | --- |
| **Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика** | Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),  Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1  Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса предложений:  Фаррахова Эльвера Римовна  тел. + 7 (347)2767236, e-mail:  [e.farrahova @bashtel.ru](mailto:____________@bashtel.ru)  Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса предложений:  Хайретдинов Артур Рашидович  тел. + 7 (347)2215426 e-mail: a.hajretdinov @bashtel.ru |
| **Особенности участия в закупке Субъектов МСП в соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»** | Не установлены |
| **Предмет закупки, Предмет договора,** **количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг** | **Лот № 1**  **Выполнение подрядных работ по строительству сети FTTB г. Уфа 7 этап**  Состав и объем работ и иные технические требования к работам определяются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению), адресным планом (Приложение №1. к Техническому заданию, являющегося Приложением №1 к настоящему Извещению) и условиями договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). |
| **Требования к выполняемым работам:** | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей доступа по технологии FTTB, аналогичных по характеру и степени сложности, не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям. 5. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 6. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 7. Согласование работ с балансодержателями многоквартирных домов подрядчик берет на себя. 8. Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. 9. До начала выполнения СМР предоставить Заказчику протоколы опроса собственников жилых помещений. 10. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. 11. Перечень основных видов работ:     1. Монтаж мачт-тубостоек – 122 шт.     2. Подвеска ОКТ-8 – 15 250 м.     3. Монтаж ШКОС-16 – 109 шт.     4. Монтаж шкафа антивандального 19`` – 109 шт.     5. Установка опор для электроустановочных элементов – 109 шт.     6. Монтаж шнуров оптических – 218 шт.     7. Монтаж патч-панелей – 109 шт.     8. Монтаж плинтов – 495 шт.     9. Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в металлорукаве – 6 915 м.     10. Монтаж ЯР-25 – 146 шт.     11. Монтаж межэтажных труб ПВХ д-50 мм – 10 507 м.     12. Прокладка кабеля КСВПП 25х2 (в трубе гофрированной) – 2 880 м.     13. Монтаж розеток – 318 шт.     14. Монтаж автоматов – 218 шт.     15. Монтаж делителей– 31 шт.     16. Монтаж ответвителей – 958 шт.     17. Монтаж оконцованных оптических сплиттеров в шкафах ШПД – 161 шт.     18. Монтаж оптических соединительных шнуров – 46 шт.     19. Монтаж оптических розеток – 90 шт.     20. Монтаж F разъемов F829/11U для кабеля RG11 резьбовых с центральным пином и подключение к оборудованию КТВ, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 2024 шт.     21. Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 958 шт.     22. Монтаж нагрузки 75 Ом – 174 шт.     23. Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 6659 м.     24. Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 2392 м.     25. Монтаж и настройка оптических приемников – 112 шт. 12. В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания 13. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки. 14. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 15. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6F52C70CB817E3C7F4EBE3051C2C4D044350C85F6670B8089BF21A7A9D17BV8WAE) Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) * 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты * 24. Пусконаладочные работы * 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  1. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 2. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 3. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования |
| **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Место выполнения работ: согласно адресному плану (Приложение №1 к Техническому заданию, являющемуся Приложением № 1 к настоящему Извещению)  Срок выполнения работ:  Сдача объекта:  15 жилых домов - 10.11.2015 г.  23 жилых дома – 30.11.2015 г.  23 жилых дома – 25.12.2015 г. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота)** | **Лот № 1**  **4 484 090 рублей 00 копеек, без учета НДС**  В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Претендент освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Претендент не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Претендентом в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех Участников также учитываются без НДС.  В случае, если участникявляется плательщиком НДС, налог будет начислен сверх стоимости лота. |
| **Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления** | Требуется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора.  Размер обеспечения: 448 409 (четыреста сорок восемь тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).  Форма обеспечения: денежные средства.  Валюта обеспечения: Российский рубль.  Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в соответствии с Регламентом работы ЭТП.  Обеспечение заявок не возвращается в случаях:  - уклонения участника процедур закупки, для которого заключение договора является обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок;  - изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока окончания подачи заявок. |
| **Место, дата и время начала и окончания срока предоставления Заявок на участие в закупке** | Заявка предоставляется в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки: SETonline (Оператор по проведению запроса предложений, его местонахождение: ООО «СЭТ», 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1)  Сайт Электронной торговой площадки: <http://www.setonline.ru>  Дата, время начала срока предоставления заявок: «09» октября 2015 г. в 17 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов  Дата, время окончания срока предоставления Заявок:  «20» октября 2015 года в 10 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов |
| **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Место открытия доступа к предоставленным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка.  «20» октября 2015 года 10 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов |
| **Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки** | **Рассмотрение Заявок**: «21» октября 2015 года  в 14 ч. 00 мин по местному времени  **Оценка и сопоставление Заявок**: «22» октября 2015 года  в 14 ч. 00 мин по местному времени  **Подведение итогов закупки**: не позднее «30» октября 2015 года  Указанные этапы Открытого запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| **Возможность отказаться от проведения закупки** | Заказчик вправе отказаться от проведения Открытого запроса предложений в любое время его проведения до заключения договора. |
| **Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке**  Документация о закупке размещена на Официальном сайте по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт), на официальном сайте ПАО «Башинформсвязь», по адресу: [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru), а также на Электронной торговой площадке: SETonline по адресу: <http://www.setonline.ru> (далее – ЭТП).  Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.  Документация о закупке доступна для ознакомления на Официальном сайте и официальном сайте ПАО «Башинформсвязь», а также на Электронной торговой площадке без взимания платы. | |