Приложение №1.2. к Извещению о закупке

**План-график на выполнение кадастровых работ по ВОЛС**

**«Уфа-Толбазы-Стерлитамак»**

**и «Уфа-Чишмы-Давлеканово».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | ПАО «Башинформсвязь» |
|  | Вид выполнения работ | Операционные расходы(код Р522) |
|  | Назначение объекта, сооружения | ВОЛС «Уфа-Толбазы-Стерлитамак»  ВОЛС «Уфа-Чишмы-Давлеканово» |
|  | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
|  | Расчетная стоимость работ | Расчетная стоимость работ без НДС составляет 780000 (семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп) |
|  | Способ выполнения работ | Подрядный |
|  | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

1. Перечень ВОЛС и сроки исполнения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, км | Код ИП | Сроки исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | ВОЛС «Уфа-Толбазы-Стерлитамак» - постановка на кадастровый учет охранных зон ВОЛС. | 132,75 | Р522 | до 31.12.2015 г |
| 2. | ВОЛС «Уфа-Чишмы-Давлеканово» - постановка на кадастровый учет ВОЛС (сооружение связи). | 105,00 | Р522 | до 31.12.2015 г |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Основные требования | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения кадастровых работ не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 5. Выполнить кадастровые работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. 6. Предоставить исполнительную документацию, исполнительные чертежи с GPS-привязками. 7. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства на проведение кадастровых работ и иметь в штате кадастрового инженера. 8. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую технику для передвижения персонала и перемещения оборудования. |
| 10. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 11. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 12. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1,  1.Группа охранно-предупредительных работ ТЦТЭТ, Щербаков Е.А. (347)221-55-11;  Сангалов А.Ю. (347)221-59-07 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |