**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Уфа**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»)*,* именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора Нищева Сергея Константиновича, действующего на основании Устава**,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

**Определения**

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

**«Объект»** - любой из объектов, на котором выполняются Работы, перечисленных в Приложении №3 к Договору.

**«Дополнительные работы» -** обнаруженные в ходе выполнения Работ и неучтенные в Проектной документации Работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.

**«Исполнительная документация»** - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:

* сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
* акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;
* акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
* журналы Кс-6 реестр выполненных работ;
* другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими Нормативно-правовыми актами.

**«Материалы» -** любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

**Нормативно – правовые акты *–*** комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком рекомендательный характер.

**«Площадка»** - территория, на которой выполняются Работы.

**«Работы»** - все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с заданием на их выполнение.

**«Скрытые работы» -** отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ.

1. **Предмет Договора**
   1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется на основании Заявок Заказчика выполнять Работы, включая обеспечение Материалами, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на Площадке, указанной в Заявке.

1. **Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ и Материалов и составляет**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей **\_\_\_** копеек, включая НДС 20%

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей **\_\_\_** коп.

2.2**.** Затраты Подрядчика,связанные с производством работ, настоящего Договора, включены в Цену Договора**.**

2.3. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, осуществляется в следующем порядке:

2.3.1 Расчет 100% осуществляется по факту выполненных работ, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания Акта приема – передачи выполненных работ, выставления счет-фактуры/УПД и счета на оплату. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ[[1]](#footnote-1).

2.3.2. В случае если Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) подписан с замечаниями, Заказчик производит оплату стоимости Работ после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает путем подписания Сторонами соответствующей ведомости устранения замечаний.

2.4.Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

2.5. В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться документами посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в Соглашении об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/». В случае оформления документа посредством системы электронного документооборота, требования настоящего Договора в части подписания документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами такого документа на бумажном носителе не применяются.

Стороны установили, что обмен электронными документами посредством электронного документооборота допускается только с использованием квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Сети доверенных операторов электронного документооборота, утвержденной ФНС России. В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами Подрядчик присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещенном по адресу [http://www.bashtel.ru/dokumenty/»](http://www.bashtel.ru/dokumenty/).

1. **Сроки выполнения обязательств**

3.1.  Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору в сроки, указанные в Заявке (форма заявки в Приложении №4 к настоящему Договору);

3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств по Договору на соответствующий период.

3.3.  Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1. **Обязательства Сторон**

**4.1.** **Обязательства Заказчика**

4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ на весь срок производства работ.

4.1.3. Принять выполненные Работы*.*

4.1.4.Выполнить в полном объеме и в надлежащий срок любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.5.По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность дляоформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ.

**4.2. Обязательства Подрядчика**

4.2.1.  Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором выполнить Работы, лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.4. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ, в соответствии с Заявкой.

4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, в соответствии приложением №1, нормами действующего законодательства РФ и иных Нормативно-правовых актов.

4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

1. **Производство Работ**

**5.1. Производство Работ**

5.1.1. К дате начала выполнения Работ Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и Проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.

5.1.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

5.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

5.1.4. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

5.1.5. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период выполнения Работ.

5.1.6. С момента начала Работ Подрядчик обязан **с**огласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

1. **Гарантии качества на выполненные Работы**

6.1. Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные Подрядчиком по Договору*.*

6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.

6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах и используемых Материалах*,* за которые Подрядчик не несет Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному соглашению и за счет Заказчика в установленные дополнительным соглашением сроки.

6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, условиями настоящего Договора и приложений к нему.

**7. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием**

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, включая их приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования необходимого для исполнения обязательств по Договору.

1. **Сдача и приемка Работ**

8.1. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими нормативными актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2).

8.2. В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям Технического задания, Договора и/или действующих нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.

8.3. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту о приемке выполненных работ (формы № КС-2), двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) без замечаний.

8.4. За 10 (десять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации на бумажном носителе. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

8.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме.

8.7. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ*,* является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

8.8. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

1. **Ответственность Сторон**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора указанной в п 2.1. Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

9.4. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более чем на 10 календарных дней, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2 % (два процента) от цены Договора указанной в п 2.1. Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. В случае взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, неустойка за нарушение Сроков выполнения работ, предусмотренная п. 9.3. Договора, взысканию не подлежит.

9.5. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком п.1.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму причиненного ущерба (в том числе сумму наложенного штрафа), при этом, Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке удержать с Подрядчика сумму ущерба.

9.6. За нарушение Подрядчиком в период гарантийной эксплуатации Объекта сроков устранения недостатков и/или дефектов в выполненных Работах или используемых Материалах, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от общей цены Договора за каждый день просрочки.

9.7. За отказ Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков в период гарантийной эксплуатации Объекта в соответствии с условиями п. 6.3. Договора, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, за каждый случай такого нарушения.

9.8. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки.

9.9. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих способов:

- на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;

- Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Подрядчику по условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, и произвести платеж в адрес Подрядчика за вычетом суммы неустойки. Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки, при этом прекращается.

Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.

9.10. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (в том числе в случае досрочного прекращения договора по инициативе Подрядчика) Подрядчик обязуется выплатить Заказчику плату в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

1. **Конфиденциальность**

11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.

11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

11.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

11.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

11.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

1. **Уведомления**

12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

Для Заказчика:

Организация: ПАО «Башинформсвязь»

Ф.И.О.: Максимов Егор Александрович

Адрес: РБ, 450077 г. Уфа, ул. Ленина д. 30,

Телефон: (8347) 21-51-64,

e-mail: e.maksimov@bashtel.ru

Для Подрядчика:

Организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

1. **Применимое право и порядок разрешения споров**

13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

1. **Расторжение Договора**

14.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

1. **Другие положения**

15.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

15.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

15.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.

15.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 2 года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если сумма всех заявок по настоящему Договору суммарно окажется равной Цене Договора, указанной в п. 2.1. дальнейшее производство Работ по настоящему Договору не допускается.

15.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание на выполнение Работ;

Приложение № 2. Спецификация;

Приложение № 3. Местонахождение ДЭС;

Приложение №4. Образец Заявки

**Реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | **Подрядчик:** | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПАО «Башинформсвязь»**  Юридический адрес: Россия,450077,  г. Уфа, ул. Ленина, д.30,  **Почтовый адрес**: 450077  Россия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Тел./факс 7(347) 221-55-09  ИНН 0274018377 КПП 027401001  ОГРН 1020202561686  Рас/сч. № 0702810900000005674  в АО АБ «Россия» г. Санкт-Петербург  Кор/сч №30101810800000000861 в Северо-  Западном Главном Управлении  Банка России  БИК 044030861 |  | |  | | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Генеральный директор  ПАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.К. Нищев/  " \_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.    М.П. | ПОДРЯДЧИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  " \_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.  М.П. |

Приложение № 1 к Договору

№ \_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по автоматизации ДЭС

1. Выполнить работы на ДЭС для доведения до 2-й степени автоматизации, которая должна обеспечивать следующие условия эксплуатации:

- рабочий цикл электростанций второй степени автоматизации происходит в автономном (необслуживаемом) режиме;

- при пропадании внешнего электроснабжения происходит автоматический (дистанционный) запуск дизельного двигателя с осуществлением предпусковых операций;

- управление прогревом двигателя и его выходом под рабочую нагрузку;   
- контроль над работой дизельного двигателя и его своевременную защиту в случае возникновения аварийной ситуации или перегрузок;   
- регулирование и поддержание стабильной температуры масла и воды в системе охлаждения;   
- при восстановлении внешнего электроснабжения происходит автоматическая остановка дизельного двигателя и его подготовку к новому запуску.

2. Исполнитель предоставляет заказчику:

- список работников с паспортными данными для обеспечения допуска их на Объект, не менее чем за одну неделю до плановой даты начала работ и копии документов, подтверждающих:

- квалификацию работников (удостоверение, сертификат или квалификационное свидетельство), должности и группы по электробезопасности;

- прохождение проверки знаний правил норм по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3. При проведении работ на объекте, необходимо обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, охраны труда, охраны окружающей среды и земельного участка.

1. Изделия и материалы, транспортные и командировочные расходы, входят в стоимость работ.
2. По окончании работ исполнитель предоставляет акт выполненных работ с подписью представителя ПАО «Башинформсвязь» о подтверждении выполнения работ в полном объеме и отсутствии претензий.
3. Срок гарантии нормальной работы оборудования после проведения работ, устанавливается не менее 24 месяца.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.К. Нищев / | ПОДРЯДЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение №2

к договору № \_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**Спецификация на автоматизацию**

**в зависимости от мощности ДЭС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид оказываемых работ | до 30 кВт включительно | до 60 кВт включительно |
|  |  | Цена за ед. изм. руб. без НДС | |
| 1. | Автоматизация дизельных электростанций до 2-й степени |  |  |

При оказании работ все расходные материалы, транспортные и командировочные расходы, аренда грузоподъёмных механизмов входят в стоимость работ.

Ориентировочное количество автоматизируемых ДЭС – 5 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.К. Нищев / | ПОДРЯДЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение №3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г

Местонахождение ДЭС, характеристики.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подразделение ПАО "Башинформсвязь"** | **Марка дизель-генератора** | **Тип, модель двигателя** | **Мощность ДГУ, кВт** | **Местонахождения электростанций** | **Район РБ** |
| **БЕЛЕБЕЕВСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Белебеевский ЛТЦ | АД-200 | 1Д12В300 | 200 | г. Белебей | Белебеевский |
| Приютово | GMP-20PX | GMP-20PX | 20 | с. Приютово | Белебеевский |
| Бижбулякский ЛТЦ | АД-60С | ЯМЗ-236 | 60 | с. Бижбуляк | Бижбулякский |
| Ермекеевский ЛТЦ | G-33X | 4TNV98 | 28 | с. Ермекеево | Ермекеевский |
| Киргизмиякинский ЛТЦ | АД-30-Т400-1Р | ВМТЗ Д 145 т25 | 30 | с. Киргиз-Мияки | Миякинский |
| ДГА-24М | ДГА-24М | 24 | с. Киргиз-Мияки | Миякинский |
| Давлекановский ЛТЦ | G-33X | 4TNV98-GGEH | 25 | с. Давлеканово | Давлекановский |
| АД-16СТ-400-2РКМ 10 | TDL-19-2L | 16 |
| Раевский ЛТЦ | ДГА-48 | К 657 М2 | 48 | п. Раевский | Альшеевский |
| Чишминский ЛТЦ (осн) | ТМЗ-ДЭ-104 | ТМЗ-ДЭ-104 | 100 | с. Чишмы | Чишминский |
| Чишминский ЛТЦ (рез) | АД-30-Т400 | АД-30-Т400 | 30 |
| **БЕЛОРЕЦСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Белорецский ЛТЦ | ДГА-3-48 М1 | К657М26.41.2/14 | 48 | г. Белорецк | Белорецкий |
| ДГА-3-48 М2 | К657М26.41.2/14 | 48 |
| Межгорье | 8100 ED-AA/SH | 8100 ED-AA/SH | 0 | г. Межгорье | Белорецкий |
| АТС В.Авзян | ДГА-3-24М1 | А-41 | 24 | с. Верхний Авзян | Белорецкий |
| Аскаровский ЛТЦ | ДГА-3-24 М1 | А-41 | 24 | с. Аскарово | Абзелиловский |
| Ст.Субхангуловский ЛТЦ | АД-30-Т/400 | Д145Т-25 | 30 | с. Ст.Субхангулово | Бурзянский |
| Учалинский ЛТЦ | ДГА-3-48 М1 | К657М26.41.2/14 | 48 | с. Учалы | Учалинский |
| АТС-6 | АД-84 | Д-266. 4- 30М |  | с. Учалы |
| с. Учалы | ДГМА 25 М1 | А-41 | 25 | с. Учалы |
| АТС п. Уральск | ДГА 1 Р2-6 | 2Р | 8 | п. Уральск |
| Архангельский ЛТЦ | ДГА-3-24 | ДГА-3-24 | 24 | п.Архангельское | Архангельский |
| **БИРСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Бирский ЛТЦ (АТС-2) | АДА-25-Т400 РА2 | АДА-25-Т400 РА2 | 25 | г. Бирск | Бирский |
| Бирский ЛТЦ (АТС-3) | G-45X | G-45X | 45 |
| Аскинский ЛТЦ | ДГ-30 | ДГ-30 | 24 | с. Аскино | Аскинский |
| Караидельский ЛТЦ | АД-30 | АД-30 | 30 | с. Караидель | Караидельский |
| Мишкинский ЛТЦ | АДА-15 ВЛБС | АДА-15 ВЛБС | 15 | с. Мишкино | Мишкинский |
| Бураевский ЛТЦ | ДГА-24 М | ДГА-24 М | 24 | с.Бураево | Бураевский |
| В.-Татышлинский ЛТЦ | ДГА-24 | ДГА-24 | 24 | с. Верхние Татышы | Татышлинский |
| Ст.-Балтачевский ЛТЦ | ДГА-3-24 М1 | ДГА-3-24 М1 | 24 | с. Старобалтачево | Балтачевский |
| Красногорский ЛТЦ | АД-30С-Т400 | АД-30С-Т400 | 30 | с. Красная Горка | Нуримановский |
| Красный Ключ | DY 8000LX | DY 8000LX | 6,5 | д. Красный Ключ |
| Благовещенский ЛТЦ | АД-24 Т400 | АД-24 Т400 | 24 | г. Благовещенск | Благовещенский |
| Кушнаренковский ЛТЦ | АД-60С | АД-60С | 60 | с. Кушнаренково | Кушнаренковский |
| **МЕЛЕУЗОВСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Мелеузовский ЛТЦ | AJD 90 | JOHN DEERE 4045 TF 220 | 64 | г. Мелеуз | Мелеузовский |
| АД-100 | ЯМЗ-23812-11 | 100 |
| Кумертауский ЛТЦ | ДГМ-100 | ЯМЗ-238М2 | 100 | г. Кумертау | Куюргазинский |
| ДГАЗ-48 | ДГА-48М | 48 |
| Ермолаевский УТУ | 2Э-8-РУ2 | 2Э-8-РУ2 | 8 | с. Ермолаево |
| KDE-6500 | KDE-6500 T |  |
| Исянгуловский ЛТЦ | АД30-Т400-2Р | ВМТЗТ 145-25 | 30 | с. Исянгулово | Зианчуринский |
| Мраковский ЛТЦ | 3003-л | ДГ 3003-Л | 30 | с. Мраково | Кугарчинский |
| Фёдоровский ЛТЦ | ДГА-3-48 М | К657 М1 | 48 | с. Фёдоровка | Фёдоровский |
| Юмагузино | 3003-л | ДГ 3003-Л | 30 | с. Юмагузино | Кугарчинский |
| **МЕСЯГУТОВСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Месягутовский ЛТЦ | АД-30 | АД-30 | 30 | с. Месягутово | Дуванский |
| Б-Устьикинский ЛТЦ | ДГА-24 | ДГА-24 | 24 | с. Большеустьикинское | Мечетлинский |
| В.-Кигинский ЛТЦ | АД-20 | АД-20 | 20 | с. Верхние Киги | Кигинский |
| Малоязовский ЛТЦ | АД-30 | АД-30 | 30 | с. Малояз | Салаватский |
| Новобелокатайский ЛТЦ | АД24С-Е400-2РП | АД24С-Е400-2РП | 24 | с. Новобелокатай | Белокатайский |
| **НЕФТЕКАМСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Нефтекамский-центр | АД-50 Т-400 | Д-246 | 48 | г. Нефтекамск | Краснокамский |
| JCB G90X (АТС-5) | JCB 444 TG | 50 |
| JCB G-90X | JCB 444 TG | 90 |
| Николо-Берёзовский цех | ДГА-3-48 | К657 М | 48 | с. Николо-Берёзовка |
| Калтасинский ЛТЦ | ЭДС-30 | ЯАЗ-М204Г-1 | 30 | с. Калтасы | Калтасинский |
| Ч-4 | МТЭ и ТМ | 0 | с. Красный Холм |
| Янаульский ЛТЦ | ДГА-24 | Дизель К360М (44105 13) | 24 | г. Янаул | Янаульский |
| Агидель цех | АД-20 | Д-243 | 20 | г. Агидель | Краснокамский |
| Дюртюлинский ЛТЦ | ДЭУ-60 | ДЭУ-60 | 60 | п. Дюртюли | Дюртюлинский |
| В.-Яркеевский ЛТЦ | ДГА-48 | ДГА-48 | 48 | с. Верхнеяркеево | Илишевский |
| **СИБАЙСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Сибайский ЛТЦ | АД-30 | ЯАЗ 204 | 30 | г. Сибай | Баймакский |
| ADR-132 | JOHN DEERE 100 | 100 |
| Акъярский ЛТЦ | ДЭС-30 | 3Р2-6Р | 30 | с. Акъяр | Хайбуллинский |
| Баймакский ЛТЦ | ДГА-48-М2 | ЕЕС-91С-4У2 | 48 | с. Баймак | Баймакский |
| Зилаирский ЛТЦ | ДЭС-30 | Д 60 | 30 | с. Зилаир | Зилаирский |
| **СТЕРЛИТАМАКСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский ЛТЦ | JCB G275X | Scania DC9 65A | 200 | г. Стерлитамак | Стерлитамакский |
| АСДА-200 | Д12ДС | 200 |
| АСДА-200 | Д12ДС | 200 |
| GMS-100C (на шасси) | Cummins 6BT5.9-G1 |  |
| Салаватский ГЦТЭТ | ДГА-100 | 1Д6КС | 100 | г. Салават |
| ADR-68 | Cummins S3,8-G7 | 50 |
| Ишимбайский ЛТЦ | АД-60 Т400 | ММЗ-Д-246,4 | 60 | г. Ишимбай | Ишимбайский |
| с. Петровское | АД-16С | ММЗ-Д-246,4 | 16 | с. Петровское |
| Красноусольский ЛТЦ | АД-24 Т400 | ММЗ-Д246.1 | 24 | п.Красноусольский | Гафурийский |
| Стерлибашевский ЛТЦ | АДЭ-16 | Д242 | 20 | с. Стерлибашево | Стерлибашевский |
| Толбазинский ЛТЦ | АД-30 | ЯАЗ-М204Г | 30 | с.Толбазы | Аургазинский |
| Кармаскалинский ЛТЦ | АДА-22 | АДА-22 | 17,2 | с. Кармаскалы | Кармаскалинский |
| **ТУЙМАЗИНСКИЙ СЦ** |  |  |  |  |  |
| Туймазинский ЛТЦ | АД-100 | ЯМЗ-238М2-11 | 100 | г.Туймазы | Туймазинский |
| Октябрьски ЛТЦ | АСДА-200 | 1Д12В-300 | 200 | г.Октябрьский |
| ДЭС-60 | AZIMUT 4R440TDI |  |
| Бакалинский ЛТЦ | ДГА-48М | (К-657)6Ч-12/14 | 48 | с.Бакалы | Бакалинский |
| Буздякский ЛТЦ | G-33X | Yanmar 4TNV98Z GGEH | 25 | с.Буздяк | Буздякский |
| ЭСД-30М2 | дизель ЯАЗ-204Г |  |
| Чекмагушевский ЛТЦ | GMS-30PX | PowerLink PX 498G | 33 | с.Чекмагуш | Чекмагушевский |
| Шаранский ЛТЦ | АД30-Т400 | Д-246.1 | 30 | с.Шаран | Шаранский |
| Языковский ЛТЦ | АД-16С | AZIMUT 4R360D | 16 | с.Языково | Благоварский |
| **Уфимский ГЦТЭТ** |  |  |  |  |  |
| ГЦТЭТ | ДЭС-530 (передвиж) | Petra 630 CBK | 500 | г.Уфа | Уфимский |
| ГЦТЭТ | ДЭС-200 (передвиж) | LL5014J P250 H | 250 |
| ГЦТЭТ (ЦОД) | Gesan DV A660E | Volvo TAD 1642 GE | 526 |
| ГЦТЭТ (ЦОД) | Gesan DV A660E | Volvo TAD 1642 GE | 526 |
| Иглинский ЛТЦ | ДГА-3-48М2 | ДГА-3-48М2 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.К. Нищев / | ПОДРЯДЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение №4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г

**Образец Заявки на вызов Подрядчика на автоматизацию ДЭС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка на выполнение работ №\_\_\_\_\_\_\_\_**  г. Уфа "\_\_\_" \_\_\_\_ 202\_ г.  к Договору на выполнение работ № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. между ПАО «Башинформсвязь» и \_\_\_\_\_\_\_\_ далее именуемому "Договор"  ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Нищева С.К., с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое "Подрядчик", в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий документ о том, что Заказчик поручает Подрядчику оказать Работы: | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование работ** | **Количество Работ** | **Отчетные документы** | **Стоимость Работ, руб. без НДС** | **Стоимость Работ, руб. с НДС** | **Срок начала оказания Работ** | **Срок окончания оказания Работ** | **Модель, мощность ДЭС, адрес оказания Работ** |
| 1 | Автоматизация ДЭС | 1 | Согласно договору |  |  |  |  |  |

**Подписи сторон**

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.К. Нищев / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Форма заявки согласована**

Подписи сторон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.К. Нищев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. В случае, если Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, в договоре устанавливается следующий порядок оплаты: «2.3.1. Расчет 100% осуществляется по факту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта приема – передачи выполненных работ, выставления счет-фактуры/УПД и счета на оплату. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ». [↑](#footnote-ref-1)