Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по восстановлению существующих кабельных  переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) через автомобильные и железные дороги  (зоны Белорецкого и Мелеузовского МУЭС)

Предполагаемая длина переходов через автомобильные и железные дороги методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Восстановление существующих кабельных переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) через автомобильные и железные дороги (зоны Белорецкого и Мелеузовского МУЭС) |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 474 300,00 руб. (четыреста семьдесят четыре тысячи триста рублей 00 коп.). Или: - 1400 руб./м при бурении 195м. в грунтах 2-3 категории (273000 руб.), -2100 руб./м при бурении 50м. в грунтах 4 категории и выше (105000 руб.). -стоимость перебазировки строительной техники составляет 96300 руб. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень объектов ГНБ и сроки исполнения

| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Данные МУЭС |  |  |  |
|  | Мелеузовский МУЭС |  |  |  |
|  | Мелеуз - центр |  |  |  |
|  | Восстановление существующего кабельного перехода ч/з автомобильную дорогу методом ГНБ в г. Мелеуз | 150 Грунт 4 категории | Р538 (Е53803) | До 20.12.2014г. |
|  | Восстановление существующего кабельного перехода ч/з автомобильную дорогу методом ГНБ в г. Мелеуз | 45 Грунт 2 категории | Р538 (Е53803) | До 20.12.2014г. |
|  | Белорецкий МУЭС |  |  |  |
|  | Белорецк - центр |  |  |  |
|  | Восстановление существующего кабельного перехода ч/з железную дорогу методом ГНБ в г. Белорецк. | 50 Грунт 4 категории | Р538 (Е53803) | До 20.12.2014г. |
|  | ВСЕГО | 245 |  |  |

| 7. | Основные требования | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально – направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 4. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 5. Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. 6. Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокол бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. 7. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 8. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 9. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 30, Отдел организации эксплуатации транспортных сетей, Силов К.В. (347)2215409 |