Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) по объектам 2013 года

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги  методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК на объектах строительства 2013 года |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 2 342 550,00 руб. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень ГНБ и сроки исполнения

| №п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Данные по проектам |  |  |  |
| 1 | Реконструкция МСС ВОЛП Таптыково-Осоргино-Фомичево-Булгаково Уфимского района (3 ГНБ, одна труба) | 220+110+55=385 | 605001060013-0084 | До 30.06.13г. |
| 2 | Строительство МСС Мелеуз-Кутуш-Васильевка Мелеузовского района (1ГНБ, одна труба) | 132 | 605001066413-0208 | До 30.06.13г. |
| 3 | Строительство МСС СТС в н.п. Новоякшеево, Тибилево, Кузеево, Шавьяды, Буляково, Тыканово, Урта Елга, Магашлы, Алмантаево Балтачевского района (2 ГНБ, одна труба) | 50+50=100 | 605001065313-0127 | До 15.07.13г. |
| 4 | Реконструкция МСС СТС Ст.Багазы-Чепаш-Уразбахты-Булмазы-Ново-Муллакаево Караидельского района (1 ГНБ, в две тубы) | 390 (2 трубы) | 605001064413-0060 | До 31.07.13г. |
|  | Данные МУЭСов |  |  |  |
|  | Белорецкий МУЭС |  |  |  |
| 5 | Строительство МСС Ишмекеево-Кутуево от магистрального кабеля Учалинского р-на (1 ГНБ через р.Урал, 1 труба) | 100 | 605001069113-0161 | До 30.06.13г. |
|  | Бирский МУЭС |  |  |  |
| 6 | Строительство мультисервисной сети ШПД, г.Уфа для корпоративных абонентов (бизнес-центры), ГУФСИН – г.Дюртюли (1ГНБ ч/з дорогу, 1 труба) | 80 | 213001030013-0318 | До 31.05.13г. |
|  | Мелеузовский МУЭС |  |  |  |
| 7 | Строительство мультисервисной сети ШПД, г.Уфа для корпоративных абонентов (бизнес-центры), ГУФСИН – г.Кумертау (1ГНБ ч/з парк, 2 труба) | 200 (2 трубы) | 213001030013-0318 | До 31.05.13г. |
|  | Сибайский МУЭС |  |  |  |
| 8 | Реконструкция МСС ВОК на участке Верхнесалимово-Байгужино Зилаирского района (2 ГНБ ч/з газопровод, 1 труба) | 40+30=70 | 605001065213-0133 | До 31.07.13г. |
| 9 | Реконструкция МСС ВОК на участке Акъяр-Степной-Илячево Хайбуллинского района (1 ГНБ ч/з дорогу, 1 труба) | 30 | 605001065813-0217 | До 30.06.13г. |
| 10 | Реконструкция МСС ВОК на участке Куянтаево-Мерясово Баймакского района (1 ГНБ ч/з газопровод, 1 труба) | 40 | 605001065113-0148 | До 30.06.13г. |
| 11 | Реконструкция МСС ВОК на участке 1-е Туркменево-Кусеево Баймакского района (1 ГНБ ч/з газопровод, 1 труба) | 80 | 605001065113-0053 | До 30.06.13г. |
| 12 | Строительство сети абонентского доступа Ст.Сибай, ВК емк.96 порт. Баймакского района (1 ГНБ ч/з дорогу, 1 труба ) | 100 | 202001015113-0011 | До 30.06.13г. |
|  | Стерлитамакский МУЭС |  |  |  |
| 13 | Строительство мультисервисной сети ШПД, г.Уфа для корпоративных абонентов (бизнес-центры), ГУФСИН – г.Салават (4ГНБ ч/з речку(2),а/дорогу(1), ж/д(1), 1 труба) | 75+60+60+85=280 | 213001030013-0318 | До 31.05.13г. |
|  | ЦТЭ |  |  |  |
| 14 | Строительство сети абонентского и широкополосного доступа КУС-7 г.Благовещенск (1 ГНБ ч/з дорогу, 1 труба ) | 50 | 202001016613-0110 | До 30.06.13г. |
|  | ВСЕГО | 2037 |  |  |

| 8. | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |