Приложение № 1 к Извещению

ЗАДАНИЕ НА СОСТАВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Наименование этапов работ, разрабатываемых и получаемых документов и материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовительные работы | 1.1. Сбор и изучение технической документации Заказчика |
|  |  | 1.2. Сбор и изучение каталогов координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) и иных исходных геодезических пунктов |
| 2 | Проведение геодезической съемки | 2.1. Проведение геодезической съемки |
|  |  | 2.2. Камеральная обработка геодезической съемки |
|  |  | 2.3. Сбор и изучение сведений, предоставленных из ФГБУ «Земельной Кадастровой палаты по Республике Башкортостан» (заказ и получение кадастровых выписок на квартала земельного участка) |
|  |  | 2.4. Нанесение на карту координат по результатам, проведенной геодезической съемки и составление отчета по проведенной геодезической съемки для Заказчика |
|  |  | 2.5. Согласование отчета по проведенной геодезической съемки с Заказчиком |
| 3 | Предварительная подготовка по составлению технического плана | Сбор и изучение технической документации Заказчика (при необходимости) |
| 4 | Составление технического плана | 4.1. Текстовая часть: 1)основание и цель выполнения работ; 2)сведения о пунктах опорной межевой сети и иной геодезической основы; 3)организация, порядок производства и математической обработки геодезических или фотограмметрических измерений. |
|  |  | 4.2. Разбивочный чертеж |
|  |  | 4.3. Согласование и утверждение технического плана с Заказчиком |
|  |  | 4.4. Утверждение технического проекта |
| 5 | Кадастровый учет объекта недвижимости | 5.1. Постановка на государственный кадастровый учет |
|  |  | 5.2. Получение кадастровых паспортов |