ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству линии доступа для корпоративных абонентов РБ, предоставление абонентского доступа для Министерства здравоохранения РБ

(г. Уфа)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг корпоративным абонентам г. Уфа |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость строительства линии доступа по технологии FTTB без учета материалов (без НДС): 5 900 000руб./209 абонентских линий |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.09.2012 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Количество абонентских линий в г. Уфа – 209. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений: 3.1. Прокладка кабеля ОКЛ-8 в канализации – 62450м. 3.2. Прокладка кабеля ОКБ-8 в грунте – 22750м. 3.3. Подвеска кабеля ОКТ-8 – 29250м. 3.4. Монтаж ШКОС-8 – 433шт. 3.5. Монтаж оптических муфт – 70шт. 3.6. Монтаж антивандальных ящиков 19” – 235шт. |
| 9. | Контактное лицо | Предложения направить до 18.07.2012 г. по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, отдел МТО, Фаррахова Э.Р., т./ф.: 276-72-36, 272-05-30 |

Приложение 1 – Адресный план.